*Приложение № 2 к Договору № 79 от «01» ноября 2019 г.*

**Календарный план выполнения работ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ этапа** | **Дата начала работ** | **Дата окончания работ** | **Состав работ** | **Стоимость работ, руб.** |
| **1** | С момента подписания Договора | 01.12.2019 | * Вёрстка публичной части сайта | 25 000 |
| **2** | С момента сдачи-приёмки работ по 1-му этапу | 29.01.2020 | * Программирование функционала административной панели в части управления контентом. | 100 000 |
| **3** | С момента сдачи-приёмки работ по 2-му этапу | 60 календарных дней с момента окончания работ по 2-му этапу | * Программирование функционала административной панели, не являющейся управлением контентом * Настройка обмена между сайтом и базой данных Access (импорт-экспорт данных) * Вёрстка и программирование Личного кабинета пользователя сайта * Программирование Модуля разграничения доступа пользователей сайта | 100 000 |
| **4** | С момента окончания работ по 3-у этапу | В течение 6-ти месяцев с момента окончания работ по 3-му этапу | * Авторское сопровождение (устранение выявленных в ходе эксплуатации замечаний по работе сайта) | Бесплатно |